“城院点餐”小程序第七周会议纪要

〔 2025〕9 号

“城院点餐”项目全体成员	2025 年 11月12 日

| 时 | 间：2025 年11月12 日 |
| --- | --- |
| 地 | 点：理四420 |
| 主 | 持：杨坤洁 |
| 出 | 席：徐俊华 赵晓凯 |
| 请 | 假：无 |
| 列 | 席：无 |

记录人：杨坤洁

会议纪要如下：

- 首先对于上周的任务做了总结：界面原型设计​​: 需由赵晓凯补充学生与管理员的界面原型。

- SRS (软件需求规格说明书)​: 由赵晓凯负责重写，需参考现有文档。

- 由徐俊华负责重新制作数据字典和ER图部分。

- 需求评审表现: 项目中的里程碑将采用打分制，必须阐述评分理由。

- 文档规范: 提交文档时，需在名称或描述处明确说明修改了什么，以便追踪。

由杨坤洁负责更新并上传项目可行性分析报告及改版后的PPT以及会议纪要的撰写。

这些已经全部完成

1. 系统流程与文档撰写范围确认

经过充分讨论，会议明确了以下文档撰写范围和要求：

（1）系统说明书

包含"系统流程图"和"软件结构"两个核心部分

需要清晰展示系统的整体架构和模块关系

流程图应体现业务流程和数据流向

（2）功能分析与方案设计

针对三个设计备选方案进行深入分析

需要从三个方案中选择一个最优方案

对选定方案进行详细的功能分解和设计说明

（3）用户手册

内容定位为软件使用说明书

重点说明系统的整体操作方法

指导用户如何通过系统达成目标

语言应通俗易懂，操作步骤清晰明确

（4）测试文档

初步计划参考现有测试计划框架进行编写

需要与系统设计保持一致性

涵盖功能测试、性能测试等必要测试类型

2. 工作分工与完成顺序

第一阶段工作安排：

徐俊华：负责测试用例的设计和编写

杨坤洁：负责设计任务书和用户手册的初步框架

第二阶段工作安排：

三方共同参与，从三个备选方案中选定一个最优方案

选定方案将作为后续工作的基准版本

方案确定后，重新分配功能分解、设计文档和用户手册等具体任务

三、具体任务分工与时间节点

1. 方案设计稿处理（立即开始）

徐俊华：独立完成一份业务流程设计方案

要求：每份方案需体现完整的业务流程和系统架构

2. 方案协调会议（设计方案完成后）

全体团队成员参与方案评审

基于技术可行性、用户体验和开发成本等维度进行综合评估

共同选定最终实施方案

3. 主要文档分工（方案确定后）

选定方案后的详细分工：

徐俊华 负责：

系统说明书的完整撰写

测试用例的设计和制作

系统流程图的绘制和完善

杨坤洁负责：

测试计划的完整撰写

会议纪要的编写

赵晓凯 负责：

用户手册的完整撰写

操作指南的细化

使用说明的优化和完善

四、版本控制与质量保证

1. 版本管理

采用统一的版本控制规范

文档更新需注明版本号和修改内容

重要修改需要团队评审通过

2. 质量要求

所有文档需符合项目规范标准

内容应准确、完整、一致

按时完成各阶段交付物

五、下一步行动计划

立即执行：杨坤洁和徐俊华各自开始设计方案起草

本周内：完成初步方案设计

下周初：召开方案评审会议确定最终方案

方案确定后：立即按照新的分工开始文档撰写工作

六、会议决议

确认了文档撰写的范围和要求

明确了阶段性工作分工

制定了方案选择和文档编写的具体流程

建立了版本控制和质量管理机制

“城院点餐”项目组

主动公开	2025 年 11 月 12 日印发