“城院点餐”小程序第六周会议纪要

〔 2025〕9 号

“城院点餐”项目全体成员	2025 年 11 月 6日

| 时 | 间：2025 年11月6 日 |
| --- | --- |
| 地 | 点：112 |
| 主 | 持：杨坤洁 |
| 出 | 席：徐俊华 赵晓凯 |
| 请 | 假：无 |
| 列 | 席：无 |

记录人：杨坤洁

会议纪要如下：

本次会议回顾了上周的工作进展，并明确了本周文档的修改和完善任务，重点围绕SRS、流程图和数据字典等方面进行深入讨论。

小结

- 首先我们对于上周的工作进行了总结，徐俊华编写了数据字典和API文档接口规范以及详细完善了甘特图

杨坤洁将项目相关的报告（如项目开发计划、可行性分析）、需求说明书SIS、以及演示PPT等使用新版模板进行了更新，并同步了补全的会议纪要，同时也完成了会议纪要的撰写

赵晓凯已将需求说明SRS的模板更换，并为其中的PPT补充了精确的界面原型设计。

2.最后我们对于下一周的工作进行了布置界面原型设计​​: 需由赵晓凯补充学生与管理员的界面原型。

SRS (软件需求规格说明书)​: 由赵晓凯负责重写，需参考现有文档。

由徐俊华负责重新制作数据字典和ER图部分。

需求评审表现: 项目中的里程碑将采用打分制，必须阐述评分理由。

文档规范: 提交文档时，需在名称或描述处明确说明修改了什么，以便追踪。

由杨坤洁负责更新并上传项目可行性分析报告及改版后的PPT以及会议纪要的撰写。

3.以上就是我们的会议总结

“城院点餐”项目组

主动公开	2025 年 11月 6 日印发