“城院点餐”小程序第九周会议纪要

〔 2025〕9 号

“城院点餐”项目全体成员	2025 年 11月26 日

| 时 | 间：2025 年11月26 日 |
| --- | --- |
| 地 | 点：理四420 |
| 主 | 持：杨坤洁 |
| 出 | 席：徐俊华 赵晓凯 |
| 请 | 假：无 |
| 列 | 席：无 |

记录人：杨坤洁

会议纪要如下：

本次会议先讨论了上周的工作内容总结，然后讨论了后续工作安排，敲定了PPT讲解、代码开发、界面实现与技术栈等问题，并明确了具体分工。

上周的工作，徐俊华完成了甘特图、设计方案、数据库设计、系统端的算法描述等工作，杨坤洁完成了详细设计 用户端伪代码 hipo图 测试文件等工作，赵晓凯完成了业务流图 ppt 用户手册 总体设计 商家端伪代码等工作

​​1. PPT与讲解安排​​

下一节课的PPT讲解将采用“翻转课堂”形式，各小组按顺序准备并讲解相关内容。

7.5章节的PPT由杨坤洁负责，赵小海负责7.6章节。

​​2. 开发工作分工​​

明确开发工作将继续沿用前后端分离的模式。

后端由杨坤洁赵晓凯负责，前端由徐俊华负责。

数据库的连接方式将由后端在完成后与徐俊华进行讨论确定。

​​3. 前端实现方案​​

讨论了前端实现形式，

最终确认前端技术栈将使用小程序进行开发。

​​4. 待补充事项​​

提及了文档代码格式问题，需要将代码以特定格式融入文档中。

讨论了图中红色标记的错误，需在视觉设计上进行修正。

待办

​​1. PPT与文档准备​​

完成7.4至7.6章节对应的PPT制作，并确保各成员对内容熟悉。由徐俊华负责7.4，杨坤洁负责7.5章节；赵晓凯负责7.6章节。

​​2. 开发工作​​

启动第二阶段代码开发，需在两周内完成代码清单的编写工作。

负责前端（小程序）技术的选型与实现。由徐俊华负责。

负责后端（Java）的搭建与实现，并与徐俊华讨论数据库连接方案。由杨坤洁赵晓凯负责。

“城院点餐”项目组

主动公开	2025 年 11 月26日印发