“城院点餐”小程序第十周会议纪要

〔 2025〕9 号

“城院点餐”项目全体成员	2025 年 12月3日

| 时 | 间：2025 年12月3 日 |
| --- | --- |
| 地 | 点：理四420 |
| 主 | 持：杨坤洁 |
| 出 | 席：徐俊华 赵晓凯 |
| 请 | 假：无 |
| 列 | 席：无 |

记录人：赵晓凯

会议纪要如下：

本次会议主要讨论了上周工作的跟进和新一周的分工，明确了项目后续工作安排、分工及技术实施要点。

​1. PPT制作与文档更新​​

会议将延续之前PPT的制作规划，在第八章的相关章节（如8.1至8.6）后进行更新。

参会者需注意，项目相关文档的计划与图表需要同步更新。

​​2. 开发流程与协作机制​​

为保证代码规范与独立工作流的清晰，团队成员需使用Git进行开发。

明确了分支操作规范：开发人员应自行创建新分支进行撰写和修改代码，完成后提交并与主分支（master）合并。

​​3. 技术选型与实施路径​​

项目涉及前端三个系统的开发：用户端 商家端 管理员端。

后端技术栈初步确定选用SpringBoot框架。

杨坤洁作为主要协调人负责打通前后端接口，确保前端可以正常调用后端API。

​​4. 会议评价​

将在会议纪要中新增对组员的贡献评价部分。

参会者自行选定工具（如VSCode自带插件或提问AI），并撰写团队内使用的AI工具相关的代码或文档。

待办

​​1. PPT及项目计划文档更新​​

赵晓凯主要负责ppt制作（8.3-8.6），杨坤洁负责8.2，徐俊华负责8.1，杨坤洁需要负责更新项目计划文档中的相关内容以及相关的图表。

​​2. 开发准备工作​​

讨论了开发前端三个端的策略，预计会有三人分别负责不同客户端的开发。

各参会成员需查阅开发资料，自行规划开发并负责各自部分的文档编写工作。

​​3. 后端接口对接​​

徐俊华需主导完成后端API的开发工作，以便前端调用。

“城院点餐”项目组

主动公开	2025 年 12月3日印发