“城院点餐”小程序第十三周会议纪要

〔 2025〕9 号

“城院点餐”项目全体成员	2025 年 12月17日

| 时 | 间：2025 年12月17 日 |
| --- | --- |
| 地 | 点：理四420 |
| 主 | 持：杨坤洁 |
| 出 | 席：徐俊华 赵晓凯 |
| 请 | 假：无 |
| 列 | 席：无 |

记录人：赵晓凯

会议纪要如下：

本次会议讨论了项目当前的开发与测试进展，明确了尚待解决的问题以及后续需完善的文档与任务。

小结

​​1. 开发与测试进展​​

前端小程序已支持正常下单，但增删菜品（菜品管理功能）存在明显逻辑错误暂时无法使用。

项目使用的为静态图片而非上传的图片，此图片设置尚未完成。

由别太荒谬介绍，相关的用户手册已有，但缺少测试用例文档及实际运行测试。

​​2. 文档与总结​​

会议中提到的MD文档后续需要转化为正式文档格式。

整个项目分工总结文档仍待补充。

待办

​​1. 问题修复与功能调整​​

杨坤洁负责补充产品Logo，并添加新路径，解决图片使用的问题。

徐俊华负责尽快完成商家端的微信登录功能。

​​2. 后续评测与沟通​​

全部功能完善并修复完成后，需要杨坤洁邀请用户于28号进行体验评估。

“城院点餐”项目组

主动公开	2025 年 12月17日印发